УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» ________________Магдеев И.Ш. ___ ________________ 2019 г.

РАБОЧИЙ ПЛАН

(дорожная карта) реализации регионального проекта «Информационная безопасность»

в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» Ульяновской области

- Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения | дополнительный | Ульяновская область | 50 | 12.2018 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|  |  |  | «Старокулаткинский район» | 50 | 12.2018 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого учреждениями, подведомственными органу местного самоуправления отечественного программного обеспечения | дополнительный | Ульяновская область | 50 | 12.2018 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|  |  |  | «Старокулаткинский район» | 50 | 12.2018 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

- План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Старокулаткинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| - Осуществлён переход исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления Ульяновской области на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ мероприятий по информатизации в 2019 году. Оценка потребности в количестве лицензий офисного программного обеспечения. | 04.2019 | 06.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Вести публикацию плана мероприятий по информатизации на 2019 год в разделе № 3.1. «План и отчёт по информатизации ОМСУ Ульяновской области 2019 года» на информационном ресурсе «Координация мероприятий ИКТ» находящийся по адресу http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615 | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.2. | Анализ совместимости отечественного программного обеспечения с уже используемым программным обеспечением и техническим обеспечением | 04.2019 | 06.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Сформирован перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование. Подготовлен соответствующий отчёт. | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.3 | Анализ программного и технического обеспечения | 04.2019 | 06.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализировать информацию в разделе № 5 «Программное обеспечения», № 6 «Техническое обеспечение», № 7 «Услуги связи», № 8 «Переход на отечественное программное обеспечение» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2019 год» по адресу http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615 | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.4. | Синхронизация мероприятий дорожной карты муниципального образования с мероприятиями регионального и федерального паспортов | 04.2019 | 06.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Утверждена дорожная карта муниципального образования | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.5. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, в том числе в инструкцию по делопроизводству | 04.2019 | 09.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализировать информацию в разделе № 4. «Учёт информационных систем и компонентов ИТ-инфраструктуры.» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2019 год» по адресу http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615 | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.6. | Внесение в муниципальную программу мероприятий, направленных на импортозамещение программного обеспечения | 04.2019 | 09.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | В муниципальной программе предусмотреть финансирование мероприятий по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения, выделив их в отдельную подпрограмму или подраздел | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.7. | Формирование структуры управления администрации муниципального образования в сфере информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | 04.2019 | 09.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Сформирована структура управления | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.8. | Обучение специалистов, ответственных за внедрение информационных технологий, работе с программным обеспечением, внесённым в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 07.2019 | 09.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Документы о повышении квалификации сотрудников в области информационных технологий | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.9. | Закупка отечественного программного обеспечения | 07.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Ежеквартально, в срок до 5 числа, следующего за отчётным кварталом актуализировать информацию в разделе № 3.4 «Паспорт информатизации ОМСУ. Структура расходов на ИКТ» на информационном ресурсе «Координация внедрения ИКТ в ОМСУ – 2019 год» по адресу http://gov.ukoo.ru/course/view.php?id=615 | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.10. | Проведение опытной эксплуатации отечественного программного обеспечения | 10.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Акт (протокол) по итогам опытной эксплуатации | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 1.11. | Подготовка предложений об участии в пилотном проекте по переходу на отечественное программное обеспечение | 10.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Подготовлены предложения об участии в пилотном проекте по региону | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| - Исполнение основ организации реализации защиты информации Ульяновской области (релиза 2019 года) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие участия в методическом занятии по доведению требований новой редакции Основ организации защиты информации в Ульяновской области | 05.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Вопрос рассмотрен в ходе методического занятия, либо в ходе заседания комиссии по информационной безопасности Ульяновской области | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 2.2 | Доведение требований новой редакции Основ до подведомственных организаций (учреждений) | 05.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Требования новой редакции Основ доведены до 100% подведомственных организаций (учреждений) | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 2.3 | Приведение системы защиты информации на муниципальном уровне в соответствии с требованиями новой редакции Основ | 05.2019 | 12.2020 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Система защиты информации муниципального уровня соответствует требованиями новой редакции Основ | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| - Реализация комплекса мероприятий информационной безопасности на муниципальном уровне и подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ действующей программы информатизации муниципального образования на предмет наличия мероприятий по осуществлению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения и информационной безопасности (разработка соответствующей программы) | 03.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | В муниципальной программе информатизации содержатся мероприятия по осуществлению перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения и информационной безопасности. Программа согласована в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 28.02.2014 № 73-П | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 3.2 | Приобретение и настройка необходимых средств защиты информации | 05.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Приобретено и установлено 2 СЗИ. Защищено 2 автоматизированных рабочих места | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 3.3 | Обновление пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | 09.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Проведено обновление 12 пользовательских лицензий на используемое антивирусное программное обеспечение | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |
| 3.4 | Актуализация действующей организационно-технической документации, определяющей использование средств защиты информации, СКЗИ, ЭП и т.д. | 05.2019 | 12.2019 | Сайфуллин М.И. - начальник отдела общественных коммуникаций и информационных технологий | Уточнён перечень должностных лиц, допущенных к самостоятельной эксплуатации СКЗИ, утверждённый распоряжением администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области | Прозоров С.Л., Магдеев И.Ш. |

Согласовано:

Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области                                                                                С.Л.Прозоров

(руководитель регионального проекта «Информационная безопасность»)

Начальник отдела защиты информации

администрации Губернатора Ульяновской области                                                                                                                                       Д.В.Терсаков

(администратор регионального проекта «Информационная безопасность»)

Директор департамента развития информационных 
технологий и цифровой экономики ОГКУ «Правительство для граждан»                                                                                                 А.Ю.Морозов