***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***Совет депутатов муниципального образования***

***«Старокулаткинский район»***

***Ульяновской области***

***РЕШЕНИЕ***

**14 апреля 2022г. р.п. Старая Кулатка № 42/4**

***Об итогах отопительного сезона 2021-2022годов и планы на отопительный сезон 2022-2023годов***

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления по вопросам ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры Сулейманова Р.Р. об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов и планах на отопительный сезон 2022-20123 годов, Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области

***РЕШИЛ:***

1. Информацию начальника Управления по вопросам ТЭР, ЖКХ, строительства, дорожной деятельности, экологии, градостроительства и архитектуры Сулейманова Р.Р. об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов и планах на отопительный сезон 2022-2023 годов принять к сведению.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу администрации МО «Старокулаткинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

**Глава**

**муниципального образования**

**«Старокулаткинский район» Л.Ф.Богданова**

**Приложение к решению**

**Совета депутатов**

**муниципального образования**

**«Старокулаткинский район»**

**от «14» апреля 2022 г. №42/4**

05.04.2021 года было принято постановление администрации МО «О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.

В исполнение постановления администрации МО был подготовлен план подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг.. по объектам образования, культуры, жилой фонд МКД и объекты МУ «Транстехсервис».

По 11 объектам образования функционирует 10 котельных, из них 3 дровяных. Шесть газовых котельных находятся на аренде ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

Проведен ремонт 4 котлов, 57 ремонт вспомогательного оборудования, проведена замена котла в детском саде «Чишмя», проведен ремонт тепловых сетей 270 п/м, ремонт систем водоснабжения 210 п.м., ремонт кровли Бахтеевской школы, проведен ремонт отопительных систем в СОШ №1 и Среднетерешанской СОШ, приобретен церкуляционный насос для Среднетерешанской СОШ, ремонт элеткрощитовых 4 шт и ремонт электропроводки 270 п.м.. Заготовлено дров 920 м3, угля 303,7 т.

По объектам централизованной клубной системы: - насчитывается 19 клубных учреждений, 19 библиотек, музей. Согласно плана работ отремонтировано 3 котла, 32 вспомогательного оборудования, отремонтировано 50 п.м. теплотрассы, проведен ремонт электрощитовых, элетропроводки входные двери, проведена промывка и опрессовка систм отопления в 8 объектах, сделан капитальныйремонт системы отопления здания РДК, произведен ремонт крыши Мосеевской СДК, отремонтирована крыша Бахтеевского СДК по линии КЧС,заготовлено дров 1017 м3.

Жилой фонд: - произведен ремонт и ревизия электрощитовых, инвентаризация входных дверей, частичный ремонт ДВК, благоустроны дворовые территории по ул. Куйбышева-М. Джалиля на сумму1078 т.р., по М. Джалиля д.32,12 на сумму 1930 т.р., дополнительно установлены контейнера для сбора ТКО.

МУ «Транстехсервис» - отремонтированы и подготовлены 2 котельные административных зданий. Подготовлена снегоуборочная техника в количестве 6 штук, заготовлена песчяно-соляная смесь в количестве 200 тонн..

Проведен ремонт систем электроснабжения по линии ООО «Россети-Волга» и ООО УСК.

Проведен текущий ремонт газовых систем объектов социальной сферы и жилого фонда по линии ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

В рамках программы водоснабжения проведен ремонт водопроводных сетей 1900 п.м. в р.п. Старая Кулатка на сумму 3 870 т.р.. Установлены две водонапорные башни «Рожновского» в р.п. Старая Кулатка и с. Новая Кулатка. На сумму 2 720 т.р.. Пробурена буровая скважина в с. Старое Зеленое на сумму 1 730 т.р.. Произведена промывка водозаборной скважины в с. Старый Атлаш с участием фермеров села и администрации МО на сумму 200 т.р.

Было принято постановление 19.05.2021.г. №170 «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов»

03.11.2021 года № 73-08-2021 получен паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 г.г. выданный **Средне - Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.**