РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет депутатов муниципального образования

«Старокулаткинский район»

Ульяновской области

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2022 г.           	р.п. Старая Кулатка                          № 42/5

Об организации благоустройства, формировании архитектурного облика населенных пунктов на территории муниципального образования «Старокулаткинский район»

Заслушав и обсудив информацию начальника - главного архитектора отдела архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» Ахтямовой Г.К. об организации благоустройства, формировании архитектурного облика населенных пунктов на территории муниципального образования «Старокулаткинский район», Совет депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской области

РЕШИЛ:

1. Информацию начальника - главного архитектора отдела архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» об организации благоустройства, формировании архитектурного облика населенных пунктов на территории муниципального образования «Старокулаткинский район», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главам администраций поселений провести комплекс работ по благоустройству на территориях населенных пунктов  муниципального образования «Старокулаткинский район».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу администрации муниципального образования «Старокулаткинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава

муниципального образования

«Старокулаткинский район»					Л.Ф.Богданова

- Приложение к решению

Совета депутатов

муниципального образования

«Старокулаткинский район»

от «14» апреля  2022 г. №42/5

Об организации благоустройства, формировании архитектурного облика населенных пунктов

на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» на 2022год

1 Блок. Организация благоустройства.

1.1.Организация и проведение комплекса работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов (период: с 04.04 -30.06):

- Проведение обследования территорий и элементов благоустройства;

- Еженедельное размещение в СМИ информации о проведении работ по благоустройству;

- План проведения комплекса работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Старокулат-кинское городское поселение | Зеленовское сельское поселение | Мостякское сельское поселение | Староатлашское сельское поселение | Терешанское сельское поселение | Итого по Старокулаткинскому району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв.м | 48 | 40 | 20 | 30 | 30 | 168 |
| 2. | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс.кв.м | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 3. | Очистка кустарников | п/м | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 350 |
| 4. | Стрижка кустарников | п/м | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 350 |
| 5. | Посадка деревьев | шт. | 100 | 50 | 70 | 65 | 100 | 385 |
| 6. | Посадка кустарников | шт. | 50 | 50 | 35 | 50 | 100 | 285 |
| 7. | Окапывание деревьев | шт. | 100 | 20 | 70 | 65 | 100 | 355 |
| 8. | Побелка стволов деревьев | шт. | 100 | 20 | 60 | 50 | 100 | 330 |
| 9. | Окапывание кустарников | шт. | 50 | 50 | 60 | 50 | 100 | 310 |
| 10. | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов | шт. | 20 | - | 4 | - | 4 | 28 |
| 11. | Установка скамеек, садовых диванов | шт. | - | - | 2 | - | 4 | 6 |
| 12. | Вывоз мусора | куб.м. | 120 | 65 | 25 | 15 | 80 | 305 |
| 13. | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 14. | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов и свалкам | кв.м. | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Ремонт, покраска урн | шт. | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 37 |
| 16. | Установка новых урн | шт. | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 17. | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв.м. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 18. | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Ремонт, покраска контейнеров | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Установка новых контейнеров | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Ремонт, покраска контейнерных площадок | шт. | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 22. | Устройство контейнерных площадок | шт. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 23. | Помывка витражей, окон | тыс.кв.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| 24. | Ремонт остановочных павильонов | шт | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Помывка остановочных павильонов | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Очистка подвалов от мусора | домов | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 27. | Очистка чердаков от мусора | домов | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 28. | Ремонт детских игровых площадок | шт. | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 |
| 29. | Завоз песка в песочницы | куб. м | 50 | 5 | 6 | 3 | 8 | 72 |
| 30. | Планировка газонов | кв. м | 300 | - | 50 | 100 | 100 | 550 |
| 31. | Посев газонной травы | кв.м | 300 | - | 50 | 100 | 100 | 550 |
| 32. | Устройство клумб | кв.м/шт | 100/10 | 23/2 | 23/2 | 23/2 | 23/10 | 192/26 |
| 33. | Посадка цветочной рассады | шт. | 2000 | 250 | 50 | 250 | 250 | 2800 |
| 34. | Посадка цветов (семена) | кв.м | 115 | 25 | 20 | 25 | 20 | 205 |
| 35. | Ремонт пешеходных ограждений | п/м | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Покраска пешеходных ограждений | п/м | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Покраска бордюрного камня | п/м | 150 | - | 60 | 50 | 140 | 400 |
| 38. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 85 | 53 | 29 | 23 | 20 | 210 |
| 39. | Проведение весенних осмотров многоквар-тирных домов | ед | 32 | - | - | 2 | 2 | 36 |
| 40. | Проведение весеннего осмотра зданий и сооружений организаций бюджетной сферы | ед | 33 | 11 | 3 | 5 | 6 | 58 |

1.2.Организация и проведение комплекса работ по осеннему благоустройству территорий населенных пунктов

(период: с 01.09 - 25.10):

- Проведение обследования территорий и элементов благоустройства;

- Еженедельное размещение в СМИ информации о проведении работ по благоустройству;

- План проведения комплекса работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Старокулаткинское городское поселение | Зеленовское сельское поселение | Мостякское сельское поселение | Староатлашское сельское поселение | Терешанское сельское поселение | Итого по Старокулаткинскому району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |
| 1 | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог | тыс. кв. м | 48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 128 |
| 2 | Очистка газонов, цветников, парков, скверов | тыс. кв. м | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 3 | Очистка кустарников | пог. м | 1200 | 50 | 80 | 80 | 200 | 1610 |
| 4 | Посадка кустарников | шт. | 30 | 20 | 30 | 30 | 100 | 210 |
| 5 | Посадка деревьев | шт. | 80 | 30 | 20 | 30 | 50 | 210 |
| 6 | Вывоз мусора | куб. м | 120 | 30 | 20 | 25 | 30 | 225 |
| 7 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов | шт. | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | Очистка от мусора территорий, прилегающих к полигонам твёрдых бытовых отходов | кв. м | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Снятие объявлений, в том числе рекламных | кв. м | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| 10 | Помывка опор линий электропередач, опор контактной сети | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Помывка витражей, окон | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ремонт остановочных павильонов | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Помывка остановочных павильонов | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Очистка подвалов от мусора | дома шт. | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 15 | Очистка чердаков от мусора | дома шт. | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 16 | Ремонт пешеходных ограждений | пог. м | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Покраска пешеходных ограждений | пог. м | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Опиловка деревьев | шт. | 35 | 10 | 10 | 5 | 20 | 80 |
| 19 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | шт. | 22 | 10 | 6 | 15 | 30 | 83 |

1.3. Проведение ремонтных и благоустроительных работ на памятно-мемориальных сооружениях (памятники, скверы, аллеи, парки, площади), посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории муниципального образования «Старокулаткинский район» (период проведения: 10.04 -30.04.)

| № п/п | МО | Наименование объекта | Адрес объекта | Дата проведения работ по весеннему благоустройству | Виды работ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Мемориальный комплекс 70-летия Победы ВОв в 1941-1945гг, 2015г. | р.п.Старая Кулатка, ул. Куйбышева, 22Г | Апрель 2022г. | Косметический ремонт постаментов, благоустройство территории | Директор МУ «Транстехсервис» Старокулаткинского района |
| 2 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Мемориальный комплекс «Дети войны и труженики тыла в ВОв в 1941-1945г.г., 2015 г. | р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, 22В | Апрель 2022г. | Косметический ремонт постамента, благоустройство территории | Директор МУ «Транстехсервис» Старокулаткинского района |
| 3 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | сквер «Лес Победы», Стела воинам - Старокулаткинцам, не вернувшихся с фронта, 2015г. | р.п.Старая Кулатка, ул. Куйбышева | Апрель 2022г. | Косметический ремонт постамента стелы, благоустройство территории | Директор МУ «Транстехсервис» Старокулаткинского района |
| 4 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Обелиск на месте захоронений участников гражданской и ВОв, 1932г. | р.п. Старая Кулатка, ул.Верхне-Комсомольская, 9-А | Апрель 2022г. | Благоустройство территории | Директор МУ «Транстехсервис» Старокулаткинского района |
| 5 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Памятник воинам- односельчанам, погибшим в годы ВОв, 1970г. | с. Бахтеевка, ул. Советская, 3-А, | Апрель 2022г | Косметический ремонт постамента, благоустройство территории | Администратор села Бахтеевка |
| 6 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Памятник воинам- односельчанам, погибшим в годы ВОв,1980г | с. Усть -Кулатка ул.Октябрьская, 58-А | Апрель 2022г | Благоустройство территории | Администратор села Усть-Кулатка |
| 7 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Сквер «Победы» | с. Усть -Кулатка | Апрель 2022г | Благоустройство прилегающей территории, обрезка деревьев | Администратор села Усть-Кулатка |
| 8 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Памятник воинам- односельчанам, погибшим в годы ВОв, 2008г | с. Новая Яндовка, ул. Рашитовой, 30-А | Апрель 2022г | Благоустройство территории: -обрезка сухих деревьев. | Администратор села Старая и с. Новая Яндовка |
| 9 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Памятник воинам- односельчанам, погибшим в годы ВОв,1975 | с.Старая Яндовка, ул.Мирная, 30-А, | Апрель 2022г | Благоустройство территории, косметический ремонт | Администратор села Старая и с. Новая Яндовка |
| 10 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Памятник воинам- односельчанам погибшим в годы ВОв, 1975г. | с.Новые Зимницы, ул. Кузахмедова, 10В | Апрель 2022г | Благоустройство территории | Администратор села Новые Зимницы |
| 11 | МО «Старокулаткинское городское поселение» | Памятник воинам- односельчанам, погибшим в годы ВОв,1988 | с.Новая Кулатка, ул.Советская, 63-А | Апрель 2022г | Благоустройство прилегающей территории, очистка от мусора | Администратор села Новая Кулатка |
| 12 | МО Терешанское сельское поселение | Обелиск и бюст Герою Советского Союза Хабиева В.С. | с.Средняя Терешка, ул.Марата Асадуллина, 160А | Апрель 2022г | Благоустройство территории, косметический ремонт обелиска | Директор МКУ ОАХО администрации МО Терешанскоре сельское поселение. Староста (по согласованию) |
| 13 | МО Терешанское сельское поселение | Памятник участникам ВОв | с.Новая Терешка, напротив дома № 28 по ул.4-х братьев Аксяновых | Апрель 2022г | Благоустройство территории, текущий ремонт (подставок под мемориальными стелами) | Директор МКУ ОАХО администрации МО Терешанскоре сельское поселение. Староста (по согласованию) |
| 14 | МО Терешанское сельское поселение | Памятник-солдату и бюст Герою Советского Союза Аипову М.И. | с.Кирюшкино, ул.Советская, 51А | Апрель 2022г | Благоустройство территории | Администратор с.Кирюшкино . |
| 15 | МО Терешанское сельское поселение | Мемориальная стела | с.Верхняя Терешка, ул.Советская. 38А | Апрель 2022г | Благоустройство территории, косметический ремонт стелы: (заделка трещин, шпаклевка) | Администратор с.Верхняя Терешка |
| 16 | МО Мостякское сельское поселение | Памятник воинам- односельчанам, погибшим в годы ВОв | с.Старый Мостяк, ул.Юбилейная, 49 | Апрель 2022г. | Благоустройство территории: устройство цветников Косметический ремонт постамента (облицовка, покраска) | Глава администрации МО Мостякское сельское поселение |
| 17 | МО Мостякское сельское поселение | Памятник воинам - односельчанам, погибшим в годы ВОв | с.Новый Мостяк, ул.Просвещения, 11-А | Апрель 2022г. | Благоустройство территории: устройство цветников, Косметический ремонт постамента: облицовка, покраска | Глава администрации МО Мостякское сельское поселение |
| 18 | МО Мостякское сельское поселение | «Сад памяти» | с.Старый Мостяк, на пересечении ул.Советской и ул.Юбилейной | Апрель 2022г. | Уборка территории, обрезка кустарников, посадка саженцев | Глава администрации МО Мостякское сельское поселение |
| 19 | МО Староатлашское сельское поселение | Обелиск участнику Великой Отечественной войны кавалер 3х Орденов Славы Динееву Ф.Ю. | с.Мосеевка, ул.Советская | Апрель 2022г. | Благоустройство территории | ##### И.о. Главы администрации МО Староатлашское сельское поселение. Администратор с. Мосеевка |
| 20 | МО Староатлашское сельское поселение | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОв, 1970г. | с.Мосеевка, ул.Советская, 51-Д | Апрель 2022г. | Косметический ремонт | ##### И.о. Главы администрации МО Староатлашское сельское поселение. ##### Администраторс. Мосеевка |
| 21 | МО Староатлашское сельское поселение | Памятник Герою Советского Союза Хусаинову З.С., 1970г | с.Мосеевка, ул.Советская, 51-Г | Апрель 2022г. | Косметический ремонт, благоустройство территории | ##### И.о. Главы администрации МО Староатлашское сельское поселение. ##### Администратор с. Мосеевка |
| 22 | МО Староатлашское сельское поселение | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОв, 1970г. | с.Кармалей, ул.Советская, 34Б | Апрель 2022г. | Косметический ремонт, посадка цветов, обрезка кустарников, покраска ограждений | ##### И.о. Главы администрации МО Староатлашское сельское поселение. Администратор с. Кармалей |
| 23 | МО Староатлашское сельское поселение | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы ВОв, 1970г. | с.Старый Атлаш, ул.Ленина, 64А | Апрель 2022г. | Косметический ремонт, посадка цветов, обрезка кустарников, побелка и покраска ограждений | ##### И.о. Главы администрации МО Староатлашское сельское поселение. Администратор с. Старый Атлаш |
| 24 | МО Зеленовское сельское поселение | Обелиск воинам ВОв, 1966г | с. Старое Зеленое, ул.Советская 68-А | Апрель 2022г. | Благоустройство территории, косметический ремонт | Заведующий сельским домом культуры с. Старое Зеленое |
| 25 | МО Зеленовское сельское поселение | Обелиск воинам ВОв, 1967г | с. Новое Зеленое, ул.Советская,51-Б | Апрель 2022г. | Благоустройство территории, косметический ремонт обелиска | Заведующий сельским домом культуры с. Старое Зеленое |
| 26 | МО Зеленовское сельское поселение | Памятник воинам -односельчанам, погибшим в годы ВОв,1972г. | с.Вязовый Гай ул. Советская. 59А | Апрель 2022г. | Благоустройство территории, косметический ремонт памятника | Заведующий сельским домом культуры с. Вязовый Гай |
| 27 | МО Зеленовское сельское поселение | Обелиск воинам ВОв,1972г. | с.Зарыклей, ул.Г.Тукая, 8А | Апрель 2022г. | Косметический ремонт обелиска | Администратор с. Зарыклей и с. Новая Лебежайка |

1.4. Рекламные конструкции (период: с 20.04 - 25.10):

- Проведение обследования территорий и выявление незаконно возведенных рекламных конструкций.

- Размещение баннеров на муниципальные рекламные конструкции (Подготовка эскизов по тематике).

1.5. Озеленение (период: с 15.05 - 25.10):

- Планировка газонов - 550 кв.м.;

- Посев газонной травы - 550 кв.м.;

- Устройство клумб - 192 кв.м./26шт.;

- Посадка цветочной рассады - 2800шт.;

- Посадка деревьев - 595 шт.;

-Посадка кустарников - 495 шт.

2 Блок. Архитектурный облик.

1 квартал.

1. Работа с объектами согласно плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Старокулаткинский район» на период до 2030 года (Адресный перечень объектов благоустройства);

2.Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании  «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района Ульяновской области на 2020-2024 годы» (согласно исполнения полномочий по городскому поселению);

3. Разработка презентации по объектам благоустройства муниципального образования  «Старокулаткинский район».

4. Подготовка документации (дизайн - проект, рабочий проект, смета, экспертиза, паспорт объекта) для участия в федеральном проекте «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» по объекту:

-Благоустройство детского парка в р.п.Старая Кулатка  МО «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района на сумму - 1630,50505 тыс.руб.(в т.ч. фед.бюджет - 1291,36000 тыс.руб., обл.бюджет - 322, 84000 тыс.руб., местн. бюджет - 16,30505 тыс.руб.) плюс внебюджетные средства посредством участия жителей(675,49495 тыс.руб.)

2 квартал.

1. Проведение обследования территорий и элементов благоустройства, установленных в рамках федеральных, областных, муниципальных программ, выявление дефектов.

2.Подготовка документации для участия в электронных торгах по объекту: Благоустройство детского парка в р.п.Старая Кулатка  МО «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района.

3. Проведение работ по объекту: Благоустройство детского парка в р.п.Старая Кулатка  МО «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района (период:  08.04.-08.06.).

4.Объявить конкурсы по благоустройству и разместить на официальном сайте администрации:

- «Самая благоустроенная территория»;

- «Чистый двор»;

- «Самый благоустроенный населенный пункт»;

- фестиваль «Мир цвета».

- 5. Проведение работ, согласно  плана мероприятий по архитектурному облику и праздничному оформлению территорий муниципального образования «Старокулаткинский район» к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

| № п/п | Наименование | количество (шт.) | Место размещения (населенный пункт, улица и (или) наименование объекта культуры, здравоохранения, образования) | Сроки исполнения (установки, высадки, изготовления) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Элементы оформления |  |  |  |  |
| 1.1 | баннеры | 6 | 1) р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева -2 шт. 2) с.Средняя Терешка, ул.Марата Асадуллина - 1 шт. 3) с.Старый Атлаш, ул.Ленина - 1 шт. 4) с.Старый Мостяк, ул.Юбилейная - 1 шт. 5) с.Старое Зеленое, ул.Советская- 1 шт. | 29.04.2022 | Директор МУ «Транстехсервис» -Хасянов И.Ш. Глава администрации - Тяминов Р.Р. И.о.Главы администрации - Юсупова А.Р. Глава администрации - Насыров И.Р. Глава администрации - Бикбаева Р.Д. |
| 1.2 | растяжки | 2 | 1) р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева -1 шт. 2) с.Старый Мостяк, ул.Юбилейная - 1 шт. | 29.04.2022 | Директор МУ «Транстехсервис» - Хасянов И.Ш. Глава администрации - Насыров И.Р. |
| 1.3 | фасады | 6 | 1) р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева -4 шт. 2) р.п.Старая Кулатка, ул.Пионерская -2 шт. | 29.04.2022 | Собственники зданий |
| 1.4 | панно | 1 | 1) р.п.Старая Кулатка, ул.Пионерская | 29.04.2022 | Начальник Управления культуры и досуга населения -Кузяева Ф.А. |
| 1.5 | Флаги на световых опорах | 120 | 1) р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева -90 шт. 2) с.Старый Мостяк, ул.Юбилейная - 30 шт. | 29.04.2022 | Директор МУ «Транстехсервис» - Хасянов И.Ш. Глава администрации - Насыров И.Р. |
| 1.6 | Устройство флажных элементов (металл) на мостовом переходе | 30 | Р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева | 29.04.2022 | Директор МУ «Транстехсервис» - Хасянов И.Ш. |
| 1.7 | Объемные элементы (в виде кубов размером 1х1м) | 4 | Р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, перед зданием МУК ЦКС | 05.05.2022 | Начальник Управления культуры и досуга населения -Кузяева Ф.А. |
| 2. | Цветы |  |  |  |  |
| 2.1 | Однолетние тюльпаны, бархатцы, петуньи | 500 | Территории скверов, перед памятниками участникам ВОв | 06.05.2022 | Глава администрации – Тяминов Р.Р. |
| 2.2 | Многолетние гвоздики виола, фиалка | 300 | Территории скверов, перед памятниками участникам ВОв | 06.05.2022 | Глава администрации – Тяминов Р.Р. |
| 3. | Деревья, кустарники |  |  |  |  |
| 3.1 | Ель | 90 | Р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева(Лес Победы) | 29.04.2022 | Руководители организаций |
|  | Береза, рябина | 30 | Территории скверов, посвященные участникам ВОв | 29.04.2022 | Глава администрации – Тяминов Р.Р. |
| 4. | Другие мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство флажных конструкций | 6 | Р.п.Старая Кулатка, ул.Куйбышева, ул.Пионерская | 29.04.2022 | Директор МУ «Транстехсервис» -Хасянов И.Ш. |

6. Разработать презентацию по праздничному оформлению территорий населенных пунктов ко Дню Победы.

7.Провести праздничное оформление территорий и фасадов зданий ко Дню Победы.

8.Праздничное оформление территорий к национальному празднику Сабантуй.

3квартал.

1.Проведение мониторинга по выявлению незаконно возведенных строений  и рекламных конструкций (согласно графика)

с выдачей актов и предписаний.

2. Проведение осеннего месячника по благоустройству территорий.

3. Приемка выполненных работ по объекту: Благоустройство детского парка в р.п.Старая Кулатка  МО «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского района (период: июль-сентябрь).

4 квартал.

1. Проведение мониторинга по выявлению незаконно возведенных строений  и рекламных конструкций (согласно графика)

с выдачей актов и предписаний.

2. Проведение мониторинга состояния рекламных конструкций в р.п. Старая Кулатка (согласно графика) с выдачей актов и предписаний.

3.Проведение новогоднего праздничного оформления территорий и фасадов зданий.

4.Проведение конкурсов по новогоднему оформлению территорий населенных пунктов и размещение на официальном сайте администрации.

5.Разработать презентацию по новогоднему оформлению территорий и фасадов зданий.

Начальник - главный архитектор

отдела архитектуры и строительства

администрации муниципального образования

«Старокулаткинский район»                                                         Г.К.Ахтямова